Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonania prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Gibraltarskiej 4

UMOWA NR …

Zawarta w dniu ………………………  roku w Warszawie pomiędzy:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Gibraltarska nr 4, 03-664 Warszawa, NIP: 7120157469, KRS 0000089011, zwane dalej: „Zamawiającym” lub „Inwestorem”,

a,

………………………………………………………………………………………………………………………………..

w dalszej treści Umowy zwaną „Wykonawcą”, z drugiej strony, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………

o następującej treści:

Art. 1.

PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, którym jest wykonanie prac modernizacyjnych  w budynku przy ul. Gibraltarskiej 4.

  - Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszystkich Robót wynikających z oferty Wykonawcy przygotowanej na podstawie Zapytania ofertowego, Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Projektów stanowiących Załączniki nr 1, 2, 3, 6a i 6b do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  - Wykonawca oświadcza, że prace zostaną wykonane kompleksowo z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także w  sposób zapewniający prawidłową, bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację Obiektu, w którym wykonywane są prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem standardów wyznaczonych dla tego typu obiektów przez odpowiednie przepisy prawa.

  - Wykonawca oświadcza, iż dokonał wszelkich pomiarów dotyczących Przedmiotu Umowy oraz dokładną wizję lokalną miejsca oraz zobowiązuje się wykonać całość prac niezbędnych do zapewnienia możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 i 2.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia w przedmiotowym zakresie, wykazujące się odpowiednio długą praktyką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe materiały i Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, za wyjątkiem materiałów i Urządzeń wskazanych lub przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały i Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania jakościowe określone w  oraz odpowiednich przepisów i norm.

  - Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, Urządzeń i Robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów, Urządzeń i Robót.

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, działania w zakresie gospodarki odpadami. Materiały z rozbiórki i odpady powstałe w trakcie sprowadzenia prac stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte przez Wykonawcę poza na koszt i ryzyko Wykonawcy, a na żądanie Zamawiającego zostaną przekazane Karty odpadów.

Art. 2.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości Przedmiotu Umowy oraz uzyskania pozytywnego Odbioru Końcowego w terminie wskazanym w złożonej ofercie, tj. do dnia ….

  - Szczegółowy harmonogram prac będzie na bieżąco ustalany pomiędzy przedstawicielem Zamawiającego oraz wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy.

Art. 3

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. PLN netto (słownie: ………………….. ……../100 złotych netto).

- Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby określenia Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy zachowaniu należytej staranności, zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami realizacji Umowy, a także wymaganiami Zamawiającego zawartymi we wszystkich dokumentach udostępnionych Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz oświadcza, iż posiadane informacje są wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy oraz należytego skalkulowania oferty. Ryzyko związane z nieuwzględnieniem jakichkolwiek kosztów realizacji lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę. Umowne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy, określone w ust. 1 powyżej, stanowi całkowite i zupełne wynagrodzenie należne Wykonawcy oraz pokrywa wszelkie ryzyko i koszty związane z wykonaniem Robót, wszelkich prób, badań pomiarów, sprawdzeń niezbędnych do dokonania odbioru końcowego oraz innych czynności, wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania warunków realizacji, nie może być podstawą do żądania zmiany składników Wynagrodzenia ustalonych w Umowie.

- Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o wartości nie większej niż 30 % wartości przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie prac objętych Przedmiotem Umowy potwierdzone podpisaniem przez Strony Końcowym Protokołem Odbioru (bez usterek) oraz załączenie kompletu oryginałów oświadczeń Podwykonawców o uzyskaniu płatności, a także przekazanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do użytkowania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktury, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oryginału poprawnie wystawionej faktury wraz z oryginałami oświadczeń Wykonawcy i  Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia oraz protokołem odbioru końcowego bez uwag na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem bankowym związanym z prowadzoną przez dostawcę/kontrahenta działalnością gospodarczą i widnieje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Art. 4.

TEREN BUDOWY

  - Wykonawca oświadcza, że sprawdził miejsce wykonywania umowy i jego otoczenie oraz oświadcza, że są mu znane warunki lokalizacyjne oraz warunki dostępu do miejsca wykonywania umowy, uzyskał niezbędne informacje dotyczące możliwości zorganizowania miejsca wykonywania umowy, mające wpływ na zawartość, cenę jego oferty, stopień trudności oraz czas realizacji prac i informacje te uznał za wystarczające do przygotowania oferty i podpisania niniejszej Umowy. Tym samym Inwestor nie będzie uznawał po podpisaniu niniejszej umowy żadnych roszczeń dotyczących przedmiotu i warunków realizacji zleconych prac.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w należytym stanie oraz odtworzenia w przypadku uszkodzenia, wszelkich elementów i instalacji występujących w pomieszczeniach w budynku Obiektu.

Art. 5.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach Umowy i za Wynagrodzeniem w niej określonym, należy w szczególności:

- Wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu Należytej Staranności, w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,

- Wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o wymagania dotyczące Robót określone w  Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Dokumentacji Projektowej i innymi dokumentami oraz przepisami prawa i właściwymi normami,

- Wykonywanie wszelkich prac głośnych budowlano-instalacyjnych w Obiekcie codziennie w godzinach uprzednio ustalonych z Zamawiającym,

- Utrzymanie ładu i porządku na Terenie Budowy i na wszelkich drogach komunikacyjnych w budynku i poza nim, z których będą korzystali pracownicy Wykonawcy i Zamawiającego,

- Przestrzeganie porządku na terenie budowy oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych, innych środków odurzających, palenia papierosów oraz porzucania niedopałków na terenie budowy, Obiektu i w otoczeniu Obiektu,

- jeżeli dotyczy - Informowanie przedstawicieli Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót oraz o zaistniałych na Terenie Budowy kontrolach i wypadkach.

Art. 6.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

Art. 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I GWARANCJA

- Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia i bez dodatkowych warunków, udzieli Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na wszystkie roboty okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez usterek.

- Przedmiotem Gwarancji Jakości są rzeczy dostarczone i robocizna oraz prace wykonane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w ramach Umowy. Zmiana właściciela Obiektu nie ma wpływu na ważność i termin zakończenia niniejszej Gwarancji. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Gwarancji został wykonany zgodnie z prawem, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej i Umową, jest wolny od wad oraz będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca zapewnia, że wszystkie dostarczone materiały spełniają wszystkie wymogi jakości określone w wymaganiach Zamawiającego i odpowiednie standardy obowiązujące w Unii Europejskiej dla celu, w jakim zostały wykonane/dostarczone.

- Z tytułu niniejszej Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Gwarancji ujawnione po odbiorze końcowym. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wady lub innym terminie o ile zgodę na jego zmianę wyrazi Zamawiający.

- Koszty robocizny, dojazdów, pobytu, części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania naprawy gwarancyjnej zostaną pokryte przez Wykonawcę.

- Usunięcie wady lub usterki nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje zgłoszenia usterek w trybie …. na podane poniżej dane teleadresowe: e-mail: …., tel.: …. Osobą odpowiedzialną za proces usuwania usterek gwarancyjnych po stronie Wykonawcy jest ………………………………………………….

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający nabywa uprawnienia z tytułu gwarancji jakości z dniem odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

Art. 8.

UBEZPIECZENIA

- Wartość polisy OC Wykonawcy powinna wynosić przynajmniej dwukrotność wartości przedmiotu Umowy. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zdarzeń, które mogły lub powinny, a nie zostały objęte ubezpieczeniem zgodnie z niniejszą Umową.

- Przedmiot ubezpieczenia musi obejmować wszystkie czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy, w tym w szczególności obejmować szkody:

    - spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczonego;

    - wyrządzone przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji umowy;

    - w mieniu w pieczy i pod kontrolą, o ile mienie jest przekazywane Wykonawcy;

    - OC pracodawcy;

    - wyrządzone osobie trzeciej przez producenta w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów (OC za produkt).

Art. 9.

ODBIORY

  - Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem danych Robót do odbioru przewidziane przepisami próby i/lub sprawdzenia techniczne.

  - Zamawiający może odstąpić od odbioru lub od dokonania czynności związanych z odbiorem, jeżeli nie zostały wykonane Roboty będące przedmiotem odbioru lub zostaną wykonane w sposób nieprawidłowy. W takim razie zgłoszenie do odbioru uznaje się za nieskuteczne.

  - Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego Umowy na zasadach określonych w Umowie.

Art. 10.

KARY UMOWNE

  - Wykonawca gwarantuje należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że dochowanie terminów wykonania Przedmiotu Umowy ma dla Zamawiającego priorytetowe znaczenie.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu nie przekroczy wartości równej 10% Wynagrodzenia netto.

  - Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w każdym przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu nie przekroczy wartości równej 10% Wynagrodzenia netto.

  - W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia netto.

  - Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia stosownej noty przez Zamawiającego.

  - Wykonawca akceptuje, że Zamawiający może potrącić kwoty wszelkich kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Ustawy Kodeks Cywilny niezależnie od naliczonych kar umownych.

  - Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od Umowy.

Art. 11.

Poufność Umowy I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w trakcie współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

  - Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa i własnych regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy danych osobowych uzyskanych w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy.

Art. 12.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

  - Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą oraz odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy jest: ........................

  - Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy jest Kierownik Projektu – ......................................

  - Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób odpowiedzialnych z ich strony za prawidłową realizację Umowy wymienionych w ust. 1 - 2 powyżej, po uprzednim powiadomieniu pisemnym drugiej Strony. Każdorazowa zmiana którejkolwiek z ww. osób w trakcie trwania Umowy nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

  - Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień.

  - Na przeniesienie wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy przez Wykonawcę, wymagane jest pod rygorem nieważności uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Załączniki do Umowy wymienione w tekście Umowy stanowią jej integralną część.

  - Wszelkie spory, których Strony nie rozstrzygną w drodze wzajemnych negocjacji, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 – OFERTA WYKONAWCY,

- Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 3 – zapytanie ofertowe,

- Załącznik nr 4 – Obowiązki wynikające z art. 13 i 14 RODO,

- Załącznik nr 5 – Polisa OC Wykonawcy

- ZałącznikI nr 6a, 6b ( DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)

| W imieniu Zamawiającego: |  | W imieniu Wykonawcy: |
| --- | --- | --- |